Release Plan v1.0

Objetivo

Definir las actividades, responsables, criterios de validación y tiempos necesarios para implementar correctamente el sistema Biblioteca Virtual en una institución educativa, garantizando el adecuado funcionamiento de la gestión de libros, préstamos, devoluciones, multas y usuarios desarrollada durante el proyecto.

Alcance

Incluye

- Historias de usuario desarrolladas durante los cinco sprints del proyecto.

- Gestión de usuarios estudiantes y administradores, de préstamos, devoluciones, reservas y multas.

- Inicio de sesión y control de acceso.

- Consulta del catálogo de libros y disponibilidad de ejemplares.

- Búsqueda y filtrado de libros.

- Visualización de estadísticas de inventario.

- Despliegue en entorno institucional.

- Monitoreo posterior al despliegue.

No Incluye

- Integración con sistemas académicos externos.

- Digitalización o lectura en línea de libros.

- Funcionalidades no aprobadas en el Product Backlog.

Historias de usuario incluidas en el Release

  - US1: Inicio de sesión de usuarios.

  - US2: Reserva de libros.

  - US3: Consulta de catálogo.

  - US4: Búsqueda de libros.

  - US5: Consulta de disponibilidad.

  - US6: Consulta de fecha máxima de devolución.

  - US7: Visualización de préstamos activos.

  - US8: Consulta de multas.

  - US9: Contacto con biblioteca.

  - US10: Eliminación de cuenta de estudiante.

  - US11: Visualización de cantidad de libros disponibles.

  - US12: Consulta pública de catálogo.

  - US13: Consulta pública de estadísticas generales.

  - US14: Creación de cuentas de usuario.

  - US15: Registro de nuevos libros.

  - US16: Gestión de préstamos.

  - US17: Creación de cuentas administrativas.

  - US18: Eliminación de cuentas de usuario.

  - US19: Eliminación de cuentas administrativas.

  - US20: Registro de préstamos.

  - US21: Estadísticas del inventario.

Estas historias de usuario fueron desarrolladas durante los cinco sprints del proyecto:

  - Sprint 1: US1, US3, US5, US7, US9, US11, US12 y US13.

  - Sprint 2: US2, US4, US6 y US8.

  - Sprint 3: US10, US14 y US17.

  - Sprint 4: US15, US16 y US18.

  - Sprint 5: US19, US20 y US21.

Roles y responsabilidades

Product Owner - María Paula Zambrano

Valida las funcionalidades del sistema, aprueba los criterios de aceptación y autoriza el despliegue.

Scrum Master - Manuel Alejandro Martínez

Coordina las actividades del release y hace seguimiento a las tareas programadas.

Líder Técnico – Jennifer López

Supervisa la integración del sistema, revisa los aspectos técnicos y coordina el despliegue.

Equipo de Desarrollo - Kelly Viveros y Miguel Ángel Herrera

Realiza pruebas, corrige errores y verifica el funcionamiento del sistema.

Control de versiones y ramas de desarrollo

Se utilizó Git como herramienta de control de versiones, permitiendo registrar los cambios realizados durante la implementación de las diferentes historias de usuario.

Se emplearon las siguientes ramas:

Main: Contiene la versión más estable y lista para ser desplegada.

Develop: Utilizada para integrar las funcionalidades desarrolladas por el equipo antes de su validación final.

Feature: Ramas creadas para desarrollar historias de usuario o funcionalidades específicas.

Release: Rama utilizada para realizar las verificaciones finales previas al despliegue.

Criterios de entrada al Release

- Todas las historias de usuario incluidas en el release están terminadas.

- Los cambios desarrollados funcionan correctamente.

- La rama Release ha sido creada y validada.

- Las pruebas definidas para el proyecto fueron aprobadas.

- Existe un respaldo de la información del sistema.

- Existe un plan de rollback.

- La institución educativa aprobó la fecha de despliegue.

Cronograma de actividades del Release realizado el 24 de mayo de 2026

Pre-Release

17:00 - 18:00 Validar funcionalidades desarrolladas y alcance del release.

- Responsable: Product Owner y Equipo de Desarrollo.

- Entregable: Alcance aprobado.

18:00 - 19:00 Ejecutar pruebas finales y corregir errores críticos.

  - Responsable: Equipo de Desarrollo.

  - Entregable: Reporte de pruebas.

19:00 - 19:30 Crear rama Release y realizar respaldo de la información.

  - Responsable: Líder Técnico.

  - Entregable: Rama Release y backup validados.

Release

19:30 - 20:30 Integrar versión final y desplegar el sistema.

  - Responsable: Líder Técnico y Equipo de Desarrollo.

  - Entregable: Sistema desplegado.

20:30 - 21:00 Verificar el funcionamiento de las funcionalidades principales.

  - Responsable: Equipo de Desarrollo.

  - Entregable: Validación aprobada.

Post-Release

21:00 - 22:00 Monitorear estabilidad del sistema y documentar resultados.

  - Responsable: Scrum Master y Líder Técnico.

  - Entregable: Reporte final.

22:00 - 22:30 Cerrar release o aplicar rollback en caso necesario.

  - Responsable: Product Owner.

  - Entregable: Acta de cierre.

Plan de pruebas

Las pruebas unitarias, funcionales y de caja negra serán ejecutadas por el Equipo de Desarrollo. El Product Owner participará en la validación final de las pruebas de caja negra para verificar que el sistema cumple con las necesidades planteadas por la institución educativa.

Pruebas unitarias: Validan el correcto funcionamiento de componentes individuales del sistema.

Pruebas funcionales: Validan el funcionamiento de las funcionalidades principales como inicio de sesión, catálogo, préstamos y gestión de usuarios.

Pruebas de caja negra: Validan el comportamiento esperado del sistema a partir de entradas y salidas, sin analizar la lógica interna.

Criterios Go / No-Go

Go

  - No existen errores críticos abiertos.

  - El inicio de sesión funciona correctamente.

  - El catálogo de libros está disponible.

  - Los préstamos y devoluciones funcionan correctamente.

  - Las estadísticas del sistema se generan correctamente.

  - Existe un respaldo válido de la información.

  - La institución educativa aprueba la funcionalidad principal.

No-Go

  - Existen errores de autenticación.

  - Se presentan fallos en préstamos o devoluciones.

  - Existe pérdida de información.

  - Hay vulnerabilidades de seguridad graves.

  - El rendimiento es insuficiente para el uso esperado.

  - No existe respaldo funcional de la base de datos.

Plan de Rollback

En caso de presentarse una falla crítica durante el despliegue, el Líder Técnico restaurará la última versión estable del sistema utilizando el respaldo disponible. Luego, el equipo verificará el funcionamiento del sistema y documentará la causa de la falla.

Escenario: Falla de autenticación

  - Acción de rollback: Restaurar versión anterior del sistema.

  - Responsable: Líder Técnico.

Escenario: Error en base de datos

  - Acción de rollback: Restaurar respaldo completo.

  - Responsable: Líder Técnico.

Escenario: Error en préstamos o devoluciones

  - Acción de rollback: Revertir actualización y restaurar versión estable.

  - Responsable: Equipo de Desarrollo.

Escenario: Error visual menor

  - Acción de rollback: Mantener release y generar corrección posterior.

  - Responsable: Equipo de Desarrollo.

Cierre del Release

Se considerará finalizado cuando:

  - Biblioteca Virtual haya sido desplegada correctamente.

  - Las pruebas posteriores al despliegue sean exitosas.

  - No existan errores críticos abiertos.

  - La institución educativa apruebe la entrega.

  - Se documenten los errores y lecciones aprendidas.

  - El Product Owner autorice el cierre del release.